# 黄金新闻实时利多利空分析与趋势强度判断系统

阶段性进度汇报

汇报人：朱启亮
汇报日期：2026年7月11日
项目路径：E:\gold-news-system
当前版本：Phase 0–4 主体开发完成

# 一、项目概述

本课题构建黄金（GOLD）新闻实时分析系统，实现多源新闻抓取、LLM/词典情感分析、五因子趋势强度评分（L1–L4）、网格策略适配及 MT5 模拟盘执行，并与量化回测框架对接，验证新闻冲击下网格策略的防护效果。

技术栈：Python 3.10+、DeepSeek API、MetaTrader5、Parquet 归档。

# 二、总体进度

| 阶段 | 名称 | 状态 | 完成度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 环境搭建与数据管道 | 已完成 | 100% |
| Phase 1 | NLP 情感分析引擎 | 已完成 | 100% |
| Phase 2 | 趋势评分与网格策略 | 已完成 | 100% |
| Phase 3 | MT5 模拟盘集成 | 代码完成 | 95% |
| Phase 4 | 回测验证 A/B | 已完成 | 100% |

说明：Phase 3 的 L2 级删反向挂单实盘验证因周末市场休市（retcode 10018）待下一交易时段执行，其余代码与连接测试已通过。

# 三、各阶段主要成果

## 3.1 Phase 0 — 数据管道

JSON 缓存同步 Parquet 至量化项目 History Data

MT5 环境诊断脚本 diagnose_mt5_env.py

路径配置支持 GOLD_DATA_ROOT 环境变量

## 3.2 Phase 1 — NLP 引擎

金十数据 + 东方财富双源抓取

DeepSeek API 四跳 Chain-of-Thought，支持多事件解析

词典扩充与多源共识因子

test_nlp_api.py 验证通过

## 3.3 Phase 2 — 趋势与网格

五因子权重：0.35/0.15/0.20/0.15/0.15

L1–L4 趋势等级与网格动作规则对齐设计文档

ATR 动态网格间距（MT5 实时 + CSV 兜底）

事件持续性 duration_estimator

## 3.4 Phase 3 — MT5 集成

FxPro 模拟盘 591838672 @ FxPro-MT5 Demo，品种 GOLD

connector.py 连接验证：connected=true，bid≈4120

grid_executor：删反向挂单、部分平仓、L2 顺势布网格

risk_state 风控状态机：常规/预警/紧急

## 3.5 Phase 4 — 回测验证

正式回测窗口：2026-06-27 ~ 2026-07-10（H1，14天），30条真实新闻信号。

| 指标 | Baseline | News Adapter | 差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总盈亏 | +346 | +526 | +180 |
| 最大回撤 | 13.91% | 13.91% | 0 |
| 冲击动作 | 0 | 14 | — |

结论：新闻冲击适配组较 baseline 多盈利 180 美元（初始 10000），最大回撤持平，初步验证防护策略有效。

# 四、系统数据流

新闻抓取 → NLP 情感分析 → 五因子趋势评分 → GridAdapter 网格建议 → SignalBridge 信号 JSON → GridExecutor MT5 执行；并行归档至 Parquet 并供 backtest_adapter 做 A/B 回测。

# 五、待完成事项

L2 实盘验证（删反向挂单）+ MT5 截图（需交易时段）

持续运行积累更多信号样本（建议 1 周）

扩展回测窗口至 30~90 天

与 gs_v17 全量网格引擎深度集成

毕设正文系统设计与实验章节撰写

# 六、主要文件位置

源代码：E:\gold-news-system\src\

操作记录：E:\gold-news-system\docs\操作记录\

回测报告：E:\量化项目\05 Backtest\results\news-grid\

框架规划：E:\量化项目\01 thesis\黄金新闻分析系统_框架规划.md

汇报人：朱启亮    日期：2026年7月11日